- ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Администрация Омского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2019 № П-19/ОМС-194

О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области.

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

- строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 555 791 051,84 руб. Общие расходы на реализацию 1 этапа муниципальной программы составят 542 142 473,15 руб., в 2014 году – 11 365 882,19 руб., в 2015 году – 73 716 820,55 руб., в 2016 году – 89 227 259,23 руб., в 2017 году – 151 038 470,51 руб., в 2018 году – 84 588 990,02 руб., в 2019 году – 117 810 650,86 руб., в 2020 году – 14 394 399,79 руб. Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы составят в 2021 году – 13 648 578,69 руб., в 2022 году – 0,00 руб., в 2023 году – 0,00 руб., в 2024 году – 0,00 руб.. в 2025 году – 0,00 руб. | ». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 1.2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» муниципальной программы:

- в абзаце 3 цифры «184 166 364,46» заменить цифрами «217 943 472,07»;

- в абзаце 4 цифры «295 107 588,23» заменить цифрами «297 344 441,06»;

- в абзаце 5 цифры «570 034,46» заменить цифрами «650 034,46»;

- в абзаце 6 цифры  «37 141 900,85» заменить цифрами  «26 204 525,56»;

- - абзац  7 изложить в следующей редакции:

«Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 555 791 051,84,00  руб.

- абзац 8 изложить в следующей редакции:

Общие расходы на реализацию  I этапа муниципальной программы составят 542 142 473,15 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 11 365 882,19  руб.,

в 2015 году – 73 716 820,55  руб.,

в 2016 году – 89 227 259,23 руб.,

в 2017 году – 151 038 470,51 руб.,

в 2018 году – 84 588 990,02 руб.,

в 2019 году – 117 810 650,86 руб.,

в 2020 году – 14 394 399,79 руб.

- абзац 9 изложить в следующей редакции:

Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы из средств районного бюджета составят 13 648 578,69 руб, в том числе по годам:

в 2021 году – 13 648 578,69 руб.,

в 2022 году – 0,00 руб.,

в 2023 году – 0,00 руб.,

а 2024 году – 0,00 руб.,

в 2025 году – 0,00 руб.».

- 1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения» муниципальной программы (далее – подпрограмма 1):

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 218 143 472,07 рублей. Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 217 943 472,07 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 5 867 052,73 руб., в 2015 году – 9 300 400,05 руб., в 2016 году – 17 590 393,59 руб., в 2017 году – 78 393 997,41 руб., в 2018 году – 18 579 115,58 руб., в 2019 году – 88 012 512,71 руб., в 2020 году - 200 000,00 руб. Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы составят в 2021 году – 200 000,00 руб. | ». |
| --- | --- | --- | --- |

1.4. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«7.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 218 143 472,07 рублей.

Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят            217 943 472,07  рублей, в том числе по годам:

в 2014 году –  5 867 052,73 руб.,

в 2015 году – 9 300 400,05  руб.,

в 2016 году – 17 590 393,59 руб.,

в 2017 году – 78 393 997,41 руб.,

в 2018 году – 18 579 115,58 руб.,

в 2019 году – 89 092 512,71 руб.,

в 2020 году – 200 000,00 руб.

Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы составят

в 2021 году – 200 000,00 руб.».

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма 2):

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 299 248 639,50 рублей Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят 297 344 441,06 рублей, в том числе по годам: в 2014 году – 4 928 795,00 руб., в 2015 году – 64 416 420,50 руб., в 2016 году – 71 636 865,64 руб., в 2017 году – 72 644 473,10 руб., в 2018 году – 66 009 874,44 руб., в 2019 году – 15 803 813,94 руб., в 2020 году – 1 904 198,44 руб. Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы составят в 2021 году – 1 904 198,44 руб. | ». |
| --- | --- | --- | --- |

1.6. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«7.  Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят  299 248 639,50 рублей.

Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы составят

297 344 441,06 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 4 928 795,00 руб.,

в 2015 году – 64 416 420,50 руб.,

в 2016 году – 71 636 865,64  руб.,

в 2017 году – 72 644 473,10 руб.,

- в 2018 году – 66 009 874,44 руб.,

- в 2019 году – 15 803 813,94 руб.,

- в 2020 году – 1 904 198,44 руб.

Общие расходы на реализацию 11 этапа муниципальной программы составят

- в 2021 году – 1 904 198,44 руб.».

- 1.7. В паспорте подпрограмма 3  «Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий» (далее – подпрограмма 3)

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 650 034,46 рублей. Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 650 034,46 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 570 034,46 руб., в 2015 году - 0,00 руб., в 2016 году - 0,00 руб., в 2017 году - 0,00 руб., в 2018 году - 0,00 руб., в 2019 году – 80 000,00 руб., в 2020 году - 0,00 руб. Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 руб., в 2022 году - 0,00 руб., в 2023 году - 0,00 руб., в 2024 году - 0,00 руб., в 2025 году - 0,00 руб. | »; |
| --- | --- | --- | --- |

1.8. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 650 034,46 рублей.

Общие расходы на реализацию I этапа подпрограммы из районного бюджета составят 650 034,46 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году - 570 034,46 руб.,

в 2015 году - 0,00 руб.,

в 2016 году - 0,00 руб.,

в 2017 году - 0,00 руб.,

в 2018 году - 0,00 руб.,

в 2019 году – 80 000,00 руб.,

в 2020 году - 0,00 руб.

Общие расходы на реализацию II этапа муниципальной программы из районного бюджета составят 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2021 году - 0,00 руб.,

в 2022 году - 0,00 руб.,

в 2023 году - 0,00 руб.,

в 2024 году - 0,00 руб.,

- в 2025 году - 0,00 руб.».

- 1.9. В паспорте подпрограммы 4 «Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями» (далее – подпрограмма 4)

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

| « | Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составят 37 748 905,81 рублей, из них на реализацию I этапа – 26 204 525,56 рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 13 914 324,21 рублей; в 2020 году – 12 290 201,35 рублей. На реализацию II этапа – 11 544 380,25 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 11 544 380,25 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; в 2023 году – 0,00 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей | »; |
| --- | --- | --- | --- |

1.10. Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 37 748 905,81 рублей, из них на реализацию I этапа - 26 204 525,56 рублей, в том числе по годам:

в 2019 году - 13 914 324,21 рублей;

в 2020 году - 12 290 201,35 рублей.

На реализацию II этапа - 11 544 380,25 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году - 11 544 380,25 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

в 2023 году – 0,00 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей.

1.11. Приложение № 1 «Мероприятия 1 этапа муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.08.2019.

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи.

Глава муниципального района                                                         Г.Г. Долматов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 25.10.2019 № П-19/ОМС-194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Омском муниципальном районе Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия 1 этапа муниципальной программы Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Омском муниципальном районе Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование муниципальной программы Омского муниципального района Омской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |  | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей). | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  | Объем (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с 2014 года | по 2020 год |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| Цель муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низким расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 80 513 960,12 | 5 767 052,73 | 4 490 022,18 | 17 389 838,59 | 18 155 597,41 | 17 142 151,60 | 17 569 297,61 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 80 513 960,12 | 5 767 052,73 | 4 490 022,18 | 17 389 838,59 | 18 155 597,41 | 17 142 151,60 | 17 569 297,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 35 358 089,15 | 4 656 267,04 | 4 490 022,18 | 4 656 854,93 | 4 098 954,98 | 4 541 501,22 | 12 914 488,80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 44 789 569,47 | 744 484,19 | 0 | 12 732 983,66 | 14 056 642,43 | 12 600 650,38 | 4 654 808,81 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 366 301,50 | 366 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  | 2014 | 2020 | Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация); Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление) |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 80 513 960,12 | 5 767 052,73 | 4 490 022,18 | 17 389 838,59 | 18 155 597,41 | 17 142 151,60 | 17 569 297,61 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них: |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 80 513 960,12 | 5 767 052,73 | 4 490 022,18 | 17 389 838,59 | 18 155 597,41 | 17 142 151,60 | 17 569 297,61 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 35 358 089,15 | 4 656 267,04 | 4 490 022,18 | 4 656 854,93 | 4 098 954,98 | 4 541 501,22 | 12 914 488,80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 44 789 569,47 | 744484,19 | 0 | 12732983,66 | 14056642,43 | 12 600 650,38 | 4 654 808,81 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 366 301 ,50 | 366 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка – д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 339 143,75 | 3 339 143,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 339 143,75 | 3 339 143,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 3 339 143,75 | 3 339 143,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 99 252,62 | 99 252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектной документации на объект «Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области» |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 99 252,62 | 99 252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 99 252,62 | 99 252,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 2 089 213,96 | 2 089 213,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по строительству жилого дома | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 2 089 213,96 | 2 089 213,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 978 428,27 | 978 428,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 744 484,19 | 744 484,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 366 301,50 | 366 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники (федеральный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 95 188,24 | 95 188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 95 188,24 | 95 188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 95 188,24 | 95 188,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники (федеральный бюджет) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 44 065,56 | 44 065,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 44 065,56 | 44 065,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 44 065,56 | 44 065,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 65 699,00 | 65 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение косметического ремонта квартиры | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 65 699,00 | 65 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 65 699,00 | 65 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 17 489,60 | 17 489,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 17 489,60 | 17 489,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 17 489,60 | 17 489,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проведению экспертизы фундамента | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Проведение экспертизы фундамента двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 17 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 690 208,45 | 0 | 690 208,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение капитального ремонта жилого дома | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезд, д. 6 кв.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 690 208,45 | 0 | 690 208,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 690 208,45 | 0 | 690 208,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 129 302,12 | 0 | 129 302,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке проектной документации | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектно- сметной документации на строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 129 302,12 | 0 | 129 302,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 129 302,12 | 0 | 129 302,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 004 222,28 | 0 | 3 004 222,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по строительству жилого дома | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 004 222,28 | 0 | 3 004 222,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 3 004 222,28 | 0 | 3 004 222,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие13 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке проектной документации | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство теплотрассы по ул. Николаева п. Новоомский |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 35 000,00 | 0 | 35 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 14 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 190 000,00 | 0 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке проектной документации | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство двух котельных модульного типа в Богословском сельском поселении |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 190 000,00 | 0 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 190 000,00 | 0 | 190 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 26 590,05 | 0 | 26 590,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по расчету и согласованию потребности в топливе | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Расчет и согласование потребности в топливе – природный газ для котельных, расположенных по адресам: Омская область, с. Богословка, ул. Гагарина, д.7;, ул. Ленина, д.34 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 26 590,05 | 0 | 26 590,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 26 590,05 | 0 | 26 590,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Мероприятие 16 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 99 956,49 | 0 | 99 956,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Подготовка системы теплоснабжения в п. Ростовка к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 99 956,49 | 0 | 99 956,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 99 956,49 | 0 | 99 956,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Мероприятие17 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 98 875,48 | 0 | 98 875,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Подготовка системы теплоснабжения в п. Ключи к отопительному сезону |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 98 875,48 | 0 | 98 875,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 98 875,48 | 0 | 98 875,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Мероприятие 18 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 215 867,31 | 0 | 215 867,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Ремонт напорной и самотечной канализации с. Красноярка |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 215 867,31 | 0 | 215 867,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 215 867,31 | 0 | 215 867,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Мероприятие 19 |  |  | 2016 | 2017 | Администрация Омского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 26 481 743,98 | 0 | 0 | 13 404 098,98 | 13 077 645,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по приобретению жилых помещений у застройщиков | % | 100 | х | х | 100 | 100 | х | х | х |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (д.п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д.10, с. Петровка, ул. Центральная д. 17, с. Петровка, ул. Центральная, д. 19, с. Ульяновка, ул. Восточная, д.5) |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 26 481 743,98 | 0 | 0 | 13 404 098,98 | 13 077 645,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 015 776,66 | 0 | 0 | 671 115,32 | 344 661,34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 25 465 967,32 | 0 | 0 | 12 732 983,66 | 12 732 983,66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Мероприятие 20 |  |  | 2016 | 2016 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 574 000,00 | 0 | 0 | 574 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений | % | 100 | х | х | 100 | х | х | х | х |  |
|  | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 574 000,00 | 0 | 0 | 574 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 574 000,00 | 0 | 0 | 574 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Мероприятие 21 |  |  | 2016 | 2018 | Управление сельского хозяйства |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 9 633 293,21 | 0 | 0 | 3 411 739,61 | 3 397 346,26 | 2 824 207,34 | 0,00 | 0 | Фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт | 11 | х | х | 4 | 3 | 4 | х | х |  |
|  | Ликвидация несанкционированных мест размещения бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 9 633 293,21 | 0 | 0 | 3 411 739,61 | 3 397 346,26 | 2 824 207,34 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 9 633 293,21 | 0 | 0 | 3 411 739,61 | 3 397 346,26 | 2 824 207,34 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Мероприятие 22 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 402 606,15 | 0 | 0 | 0 | 1 402 606,15 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по приобретению и установке оборудования | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 402 606,15 | 0 | 0 | 0 | 1 402 606,15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 78 947,38 | 0 | 0 | 0 | 78 947,38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 1 323 658,77 | 0 | 0 | 0 | 1 323 658,77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 | Мероприятие 23 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по экспертизе проекта | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Экспертиза проекта схемы водоснабжения и водоотведения Омского муниципального района на период с 2016 до 2026 года |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 | 39 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 | Мероприятие 24 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке ПСД | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Разработка проектной сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная Горка) |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 | 239 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 | Мероприятие 25 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0 | Выполнение работ по разработке ПСД | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  | Разработка проектной сметной документации на строительство канализационно-насосной станции (КНС) и сетей водоотведения п. Горячий Ключ |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 | Мероприятие 26 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке ПСД | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектной сметной документации реконструкцию водоочистной станции с резервуаром чистой воды в с. Андреевка |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 | Мероприятие 27 |  |  | 2018 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 199 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 900,00 | 100 000,00 | 0 | Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения | % | 100 | х | х | х | х | 100 | 100 | х |  |
|  | Актуализация схем теплоснабжения Омского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 199 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 900,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 199 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 900,00 | 100 000,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 | Мероприятие 28 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 083 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 500,00 | 0 | 0 | Выполнение работ по корректировке проектной документации | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Выполнение работ по корректировке проектной документации на объект: «Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная Горка) |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 083 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 500,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 083 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 500,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 | Мероприятие 29 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (с. Дружино, п. Горячий Ключ, с. Красная Горка) |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 | Мероприятие 30 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | Выполнение работ по замене котлов | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Замена двух котлов с газодизельной горелкой в котельной с. Новотроицкое |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 | Мероприятие 31 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по замене котлов | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Замена двух котлов с газодизельной горелкой в котельной с. Троицкое |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | Мероприятие 32 Водоснабжение жилых домов расположенных по адресу: Омская область, Омский район, п. Ростовка, улицы Восточная, 1-я Восточная, 2-я Восточная |  |  | 2018 | 2018 | Администрация Омского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 12 283 333,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 283 333,86 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по водоснабжению п. Ростовка | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 12 283 333,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 283 333,86 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 491 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 333,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 11 792 000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 792 000,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 | Мероприятие 33 Газоснабжение жилых домов расположенных по адресу: Омская область, Омский район, п. Ростовка, улица 2-я Восточная |  |  | 2018 | 2018 | Администрация Омского муниципального района Омской области |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 851 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 210,40 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по газоснабжению п. Ростовка | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 851 210,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851 210,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 42 560,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 560,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 808 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 649,88 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 | Мероприятие 34 Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (водопроводные сети 4300 м, 6200 м, Омская область, р-н Омский, п. Горячий Ключ, от ВНС п. Горячий Ключ по ул. Молодёжная, ул. Магистральная, ул. Берёзовая, ул. Мира, ул. Олимпиады-80, ул. Строителей, ул. Лесная, ул. Солнечная, ул. Снежная, ул. Заречная, ул. 60 лет СССР, ул. Школьная, ул. Зелёная, кадастровый номер 55:20:000000:2501 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ"УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 | Мероприятие 35 Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (водопроводные сети 140000 м, Омская обл., Омский р-он, с. Дружино, ул. 60 лет Октября, ул. Лаптева, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Молодежная, ул. Стрельникова, ул. Центральная, ул. Южная, ул. 1 Мая, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. 40 лет Победы, ул. Мира, ул. Степная, кадастровый номер 55:20:040101:4155 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ"УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.36 | Мероприятие 36 Реконструкция водопроводных сетей Дружинского сельского поселения (водопровод, Омская область, р-н Омский, с, Красная Горка, от ул. Зеленая до ул. Береговая, кадастровый номер 55:20:040201:3793) |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 7 929 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929 988,80 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции водопроводных сетей | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 7 929 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929 988,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 7 929 988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929 988,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.37 | Мероприятие 37 Разработка проектной сметной документации по строительству блочно-модульных котельных в с. Лузино |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ПСД | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.38 | Мероприятие 38 Разработка проектной сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в с. Лузино |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по ПСД | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 | Мероприятие 39 Сеть газораспределения в д. Серебряковка Калининского сельского поселения Омского района Омской области |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 4 951 768,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 768,82 | 0,00 | Выполнение работ по строительству сети газораспределения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 4 951 768,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 768,82 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 296 960,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 960,01 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 4 654 808,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 654 808,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.39 а | Мероприятие 39 а Сеть газораспределения в д. Серебряковка Калининского сельского поселения Омского района Омской области |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 23 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 039,99 | 0,00 | Выполнение работ по строительству сети газораспределения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 23 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 039,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 23 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 039,99 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.40 | Мероприятие 40 Строительство объекта «Водоснабжение д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области" |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительству объекта | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.41 | Мероприятие 41 Выполнение работ на соединение наружного трубопровода водоснабжения диаметром 110, по адресу: с. Красноярка, ул. Красный Маяк, от дома № 7 до дома № 5 |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту трубопровода водоснабжения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 564 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 500,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.42 | Мероприятие 42 Выполнение проектно изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водопроводных сетей наружных № 2, местоположением: Омская область, Омский район, пос. Омский, г. Омск от ВНС - ул. Центральная 1 «А» (п. Омский), до колодца № 1 около АЗС № 7 – Красноярский тракт № 22 (г. Омск), кадастровый номер 55:20:160101:3455 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | Выполнение проектно изыскательских работ | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.43 | Мероприятие 43 Ремонт участка (замена) наружных сетей водоснабжения п. Ключи ул. Новая |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту наружних сетей | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.44 | Мероприятие 44 Строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по объекту: «Водоснабжение д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области" |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполние работ по строительному контролю и техническому надзору | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.45 | Мероприятие 45 Разработка проектной сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей пос. Омский, от колодца 45 (по ул. Центральной - п. Омский) до колонки № 1 (по ул. Сибирской - д. Березянка) |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Выполние работ по разработке ПСД | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.46 | Мероприятие 46 Технологическое присоединение объектов капитального строительства к сети газораспределения, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по присоединению объектов | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 110 144 456,85 | 100 000,00 | 4 810 377,87 | 200 555,00 | 60 238 000,00 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 110 144 456,85 | 100 000,00 | 4 810 377,87 | 200 555,00 | 60 238 000,00 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 108 056 564,07 | 100 000,00 | 2 722 485,09 | 200 555,00 | 60 238 000,00 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 2 087 892,78 | 0 | 2 087 892,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие: |  |  | 2014 | 2020 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 110 144 456,85 | 100 000,00 | 4 810 377,87 | 200 555,00 | 60 238 000,00 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Реализация прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 110 144 456,85 | 100 000,00 | 4 810 377,87 | 200 555,00 | 60 238 000,0 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 108 056 564,07 | 100 000,00 | 2 722 485,09 | 200 555,00 | 60 238 000,00 | 1 436 963,98 | 43 158 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 2 087 892,78 | 0 | 2 087 892,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  | 2014 | 2020 | МКУ «УКС», Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 2 426 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 198 400,00 | 200 000,00 | 1 528 560,00 | 200 000,00 | Количество участников мероприятия по повышению престижа работников ЖКХ, формированию позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ | чел | 910 | 120 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |
|  | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 2 426 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 198 400,00 | 200 000,00 | 1 528 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 2 426 960,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 198 400,00 | 200 000,00 | 1 528 560,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2 |  |  | 2015 | 2015 | Управление сельского хозяйства |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 999 788,10 | 0 | 3 999 788,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | Единиц | 7 | х | 7 | х | х | х | х | х |  |
|  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 999 788,10 | 0 | 3 999 788,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 2 000 000,00 | 0 | 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 1 999 788,10 | 0 | 1 999 788,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 3 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 617 848,00 | 0 | 617 848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия по приобретению и установке резервных источников электроснабжения | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Приобретение и установка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 617 848,00 | 0 | 617 848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 617 848,00 | 0 | 617 848,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 4 |  |  | 2015 | 2015 | МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба» Омского муниципального района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 92 741,77 | 0 | 92 741,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия по поддержанию в готовности муниципальных систем оповещения | % | 100 | х | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 92 741,77 | 0 | 92 741,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 4 637,09 | 0 | 4 637,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 88 104,68 | 0 | 88 104,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие 5 |  |  | 2016 | 2016 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 50 555,00 | 0 | 0 | 50 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по сносу аварийного дома | % | 100 | х | х | 100 | х | х | х | х |  |
|  | Снос аварийного жилого домав с. Усть-Заостровка ул. Мира, д. 51 в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 50 555,00 | 0 | 0 | 50 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 50 555,00 | 0 | 0 | 50 555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Мероприятие 6 |  |  | 2016 | 2016 | Управление жизнеобеспечения населения района Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по предоставлению информации | % | 100 | х | х | 100 | х | х | х | х |  |
|  | Информация об объектах индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 50 000,00 | 0 | 0 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.7 | Мероприятие 7 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по приобретению автоматизированных модульных котельных | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Приобретение автоматизированных модульных котельных на базе газовых котлов |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.8 | Мероприятие 8 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по установке технологического оборудования | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Установка технологического оборудования |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.9 | Мероприятие 9 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 013 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 560,00 | 0 | 0 | Выполнение работ по размещению временных объектов | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Размещение временных объектов |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 013 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 560,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 013 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 013 560,00 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.10 | Мероприятие 10 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по сносу дома | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Снос аварийного дома, расположенного по адресу: с. Ульяновка, ул. Восточная, д. 5 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 188,32 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.11 | Мероприятие 11 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по сносу дома | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  | Снос аварийного дома, расположенного по адресу: д.п. Чернолучинский, ул. Поселковая, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.12 | Мероприятие 12 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 126215,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 215,66 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по сносу дома | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Снос аварийного дома, расположенного по адресу: с. Петровка, ул. Центральная, д. 17, ул. Центральная, д. 19 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 126215,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 215,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 126215,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 215,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.13 | Мероприятие 13 Обустройство пляжей (место отдыха на воде) |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по обустройству пляжей | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.14 | Мероприятие 14 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат и (или) фактически понесенных затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по теплоснабжению населения |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по предоставлению субсидий | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 41 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Реализация мероприятий по утилизации и вывозу твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 27 164 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 164 655,10 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 27 164 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 164 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 25 464 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 464 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий по утилизации и вывозу твердых бытовых отходов |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 27 164 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 164 655,10 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 27 164 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 164 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 25 464 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 464 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Мероприятие 1 Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 27 064 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 064 655,10 | 0,00 | Выполнение мероприятий по созданию мест (площадок) накопления ТКО | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 27 064 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 064 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 25 464 655,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 464 655,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Мероприятие 2 Приобретение программного продукта АИС «Комплексное управление отходами» |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по приобретению программного продукта | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 217 823 472,07 | 5 867 052,73 | 9 300 400,05 | 17 590 393,59 | 78 393 997,41 | 18 579 115,58 | 87 892 512,71 | 200 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 217 823 472,07 | 5 867 052,73 | 9 300 400,05 | 17 590 393,59 | 78 393 997,41 | 18 579 115,58 | 87 892 512,71 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 146 438 711,99 | 4 756 267,04 | 7 212 507,27 | 4 857 409,93 | 65 661 013,75 | 5 978 465,20 | 57 773 048,80 | 200 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 71 018 458,58 | 744 484,19 | 2 087 892,78 | 12 732 983,66 | 12 732 983,66 | 12 600 650,38 | 30 119 463,91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 366 301,50 | 366 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 296 839 441,06 | 4 858 795,00 | 64 346 420,50 | 71 566 865,64 | 72 574 473,10 | 65 939 874,44 | 15 733 813,94 | 1 819 198,44 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 296 839 441,06 | 4 858 795,00 | 64 346 420,50 | 71 566 865,64 | 72 574 473,10 | 65 939 874,44 | 15 733 813,94 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |  | 42 512 412,83 | 4 858 795,00 | 3 342 750,00 | 7 418 980,14 | 7 569 010,40 | 5 375 114,91 | 12 128 563,94 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 254 327 028,23 | 0 | 61 003 670,50 | 64 147 885,50 | 65 005 462,70 | 60 564 759,53 | 3 605 250,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. |  |  | 2014 | 2020 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 296 839 441,06 | 4 858 795,00 | 64 346 420,50 | 71 566 865,64 | 72 574 473,10 | 65 939 874,44 | 15 733 813,94 | 1 819 198,44 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них: |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 296 839 441,06 | 4 858 795,00 | 64 346 420,5 | 71 566 865,64 | 72 574 473,10 | 65 939 874,44 | 15 733 813,94 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |  | 42 512 412,83 | 4 858 795,00 | 3 342 750,00 | 7 418 980,14 | 7 569 010,40 | 5 375 114,91 | 12 128 563,94 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 254 327 028,23 | 0 | 61 003 670,50 | 64 147 885,50 | 65 005 462,70 | 60 564 759,53 | 3 605 250,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 222 630 357,43 | 0,00 | 54 046 306,00 | 57 110 500,00 | 58 736 537,92 | 48 979 500,84 | 3 757 512,67 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции дороги | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома №1 по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 222 630 357,43 | 0,00 | 54 046 306,00 | 57 110 500,00 | 58 736 537,92 | 48 979 500,84 | 3 757 512,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 14 953 236,70 | 0,00 | 2 702 340,00 | 2 855 525,00 | 3 001 008,35 | 2 636 850,68 | 3 757 512,67 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 207 677 120,73 | 0,00 | 51 343 966,00 | 54 254 975,00 | 55 735 529,57 | 46 342 650,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 747 630,00 | 747 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по проектированию и строительству автодорог | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ «Яблонька», инвентарный номер: 90000790 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 747 630,00 | 747 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета |  | 747 630,00 | 747 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 |  |  | 2014 | 2014 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 962 665,00 | 3 962 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по проектированию и строительству автодорог | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома №1 по ул. Центральная |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 962 665,00 | 3 962 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 3 962 665,00 | 3 962 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 |  |  | 2015 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 38 065 815,16 | 0,00 | 10 168 114,50 | 10 413 590,00 | 9 757 826,52 | 7 726 284,14 | 4 371 051,27 | 0 | Выполнение работ по реконструкции дороги | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  | Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ «Яблонька», инвентарный номер: 90000790 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 38 065 815,16 | 0,00 | 10 168 114,50 | 10 413 590,00 | 9 757 826,52 | 7 726 284,14 | 4 371 051,27 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 2 046 724,72 | 0,00 | 508 410,00 | 520 679,50 | 487 893,39 | 529 741,83 | 4 371 051,27 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 36 019 090,44 | 0,00 | 9 659 704,50 | 9 892 910,50 | 9 269 933,13 | 7 196 542,31 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5 |  |  | 2014 | 2020 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 5 487 265,88 | 148 500,00 | 0,00 | 742 960,70 | 728 841,00 | 947 765,74 | 1 100 000,00 | 1 819 198,44 | Объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собсвенности муниципального района | % | 100 | 100 | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция дорог, находящихся на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 5 487 265,88 | 148 500,00 | 0,00 | 742 960,70 | 728 841,00 | 947 765,74 | 1 100 000,00 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 5 487 265,88 | 148 500,00 | 0,00 | 742 960,70 | 728 841,00 | 947 765,74 | 1 100 000,00 | 1 819 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6 |  |  | 2015 | 2016 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 231 998,06 | 0,00 | 132 000,00 | 3 099 998,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту дороги | % | 100 | х | 100 | 100 | х | х | х | х |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги от п. Ростовка до ул. Луговая с. Новомосковка |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 231 998,06 | 0,00 | 132 000,00 | 3 099 998,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 3 231 998,06 | 0,00 | 132 000,00 | 3 099 998,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 7 |  |  | 2016 | 2016 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог | % | 100 | х | х | 100 | х | х | х | х |  |
|  | Текущее содержание автомобильной дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Зеленый берег» |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 199 816,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Мероприяти 8 |  |  | 2017 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 8 824 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 102,82 | 7 395 333,76 | 150 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по текущему ремонту | % | 100 | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги от Русско-Полянского тракта до СНТ «Радуга», расположенной по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 8 824 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 102,82 | 7 395 333,76 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 798 869,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 102,82 | 369 766,70 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 7 025 567,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 025 567,06 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Мероприятие 9 |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Ремонт межпоселковой дороги от Одесского тракта до д. Путинцево |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 964,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Мероприятие 10 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по иследованию дробимости щебня | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Исследование зерновых составов и дробимости щебня автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ «Яблонька», инвентарный номер: 90000790 |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Мероприятие 11 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по разработке технических паспортов | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Разработка технических паспортов, дислокация дорожных знаков и расчет несущей способности дорожной одежды на автомобильных дорогах местного значения, находящихся в собственности Омского муниципального района вне границ населенного пункта в границах муниципального района |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Мероприятие 12 |  |  | 2017 | 2017 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительному контролю и техническому надзору | % | 100 | х | х | х | 100 | х | х | х |  |
|  | Строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции (строительству, ремонту) автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Мероприятие 13 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  | Ремонт межпоселковой дороги от кладбища п. Ключи до железнодорожного переезда с. Харино Ключевского с/п |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Мероприятие 14 |  |  | 2019 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги с. Лузино-с. Ребровка |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Мероприятие 15 |  |  | 2018 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 290 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 990,00 | 200 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | % | 100 | х | х | х | х | 100 | 100 | х |  |
|  | Организация дорожного движения на опасных участках автомобильных дорог (установка дорожных знаков) |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 290 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 990,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 290 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 990,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Мероприятие 16 Строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги объекта «Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома №1 по ул. Центральная |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительному контролю и техническому надзору | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 999,97 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Мероприятие 17 Строительный контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции автомобильной дороги объекта «Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ «Яблонька |  |  | 2018 | 2018 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по строительному контролю и техническому надзору | % | 100 | х | х | х | х | 100 | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 999,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Мероприятие 18 Разработка проектно-сметной документации на объект "Реконструкция межпоселковой дороги от трассы Омск-Черлак до д. Покрово-Иртышское Комсомольского сельского поселения" |  |  | 2018 | 2019 | МКУ «УКС» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги | % | 100 | х | х | х | х | 100 | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Мероприятие 19 Ремонт автомобильной дороги от Муромцевского тракта до с. Петровка |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Мероприятие 20 Ремонт автомобильной дороги от трассы Омск-Андреевка до СНТ «Нефтяник-2» |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Мероприятие 21 Ремонт межпоселковой дороги от п. Иртышский до д. Падь |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Мероприятие 22 Ремонт дороги от с. Ульяновка до ст. Густафьево |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Мероприятие 23 Ремонт дороги от границы н.п.д. Петровка (ул. Мельничная) до поворота на свинокомплекс |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги | % | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Мероприятие 24 Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство автомобильной дороги п. Омский – д. Ракитинка (Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области)» |  |  | 2019 | 2019 | МКУ "УКС" |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 3 805 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 250,00 | 0,00 | Выполнение работ по проектно-изыскательским работам | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 3 805 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 250,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 250,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Мероприятие 25 Получение положительного заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости на объекте: Проектно-изыскательские работы по объекту троительство автомобильной дороги п. Омский - д. Ракитинка (Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области) |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | Выполнение работ по получению положительного заключения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Совершенствование профилактики среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 505 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1 |  |  | 2014 | 2020 | Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации) |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 145 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Количество участников в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения | чел | 480 | 50 | 50 | 65 | 70 | 80 | 80 | 85 |  |
|  | Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 145 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 145 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2 |  |  | 2014 | 2020 | Комитет по образованию Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | Количество призеров в массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения | чел | 50 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 |  |
|  | Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3 |  |  | 2014 | 2020 | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | Количество экземпляров информационно-пропагандистской продукции по профилактике дорожного травматизма, безопасности дорожного движения среди первоклассников | шт | 7865 | 1200 | 1278 | 1200 | 1380 | 1365 | 1370 | 1350 |  |
|  | Создание информационно-пропагандистской продукции |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 180 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  | 2014 | 2020 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 297 344 441,06 | 4 928 795,00 | 64 416 420,50 | 71 636 865,64 | 72 644 473,10 | 66 009 874,44 | 15 803 813,94 | 1 904 198,44 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 297 344 441,06 | 4 928 795,00 | 64 416 420,50 | 71 636 865,64 | 72 644 473,10 | 66 009 874,44 | 15 803 813,94 | 1 904 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 43 017 412,83 | 4 928 795,00 | 3 412 750,00 | 7 488 980,14 | 7 639 010,40 | 5 445 114,91 | 12 198 563,94 | 1 904 198,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 257 932 278,23 | 0 | 61 003 670,50 | 64 147 885,50 | 65 005 462,70 | 60 564 759,53 | 3 605 250,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: уменьшение негативного воздействия топливно- энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 650 034,46 | 570034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  | Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 650 034,46 | 570 034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 650 034,46 | 570 034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов, проведение обязательных энергетических обследований объектов |  |  | 2014 | 2019 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 650 034,46 | 570034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 650 034,46 | 570 034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 650 034,46 | 570 034,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2 Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе: |  |  | 2014 | 2019 |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.7 | Проведение энергетических обследований объектов системы коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения |  |  | 2019 | 2019 | Управление жизнеобеспечения населения района |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | количество проведенных энергетических обследований объектов | шт | 8 | х | х | х | х | х | 8 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1 подпрограммы 4 муниципальной программы Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями Омского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие. Организация деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  | 2019 | 2020 | Управление жизнеобеспечения населения района Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 26 204 525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 914 324,21 | 12 290 201,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области |  |  | 2019 | 2020 | Управление жизнеобеспечения населения района Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 17 558 607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 480,26 | 8 309 127,40 | Фактическое осуществление деятельности муниципального казенного уучреждения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 17 558 607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 480,26 | 8 309 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 17 558 607,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249 480,26 | 8 309 127,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единная дежурная диспетчерская служба" Омского муниципального района Омской области, Управление общественной безопасности |  |  | 2019 | 2020 | Управление жизнеобеспечения населения района Администрации |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 8 645 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 843,95 | 3 981 073,95 | Фактическое осуществление деятельности муниципального казенного уучреждения | % | 100 | х | х | х | х | х | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 8 645 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 843,95 | 3 981 073,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 8 645 917,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 843,95 | 3 981 073,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 542 022 473,15 | 11 365 882,19 | 73 716 820,55 | 89 227 259,23 | 151 038 470,51 | 84 588 990,02 | 117 690 650,86 | 14 394 399,79 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.Районный бюджет, в том числе: |  | 542 022 473,15 | 11 365 882,19 | 73 716 820,55 | 89 227 259,23 | 151 038 470,51 | 84 588 990,02 | 117 690 650,86 | 14 394 399,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджет |  | 216 310 684,84 | 10 255 096,50 | 10 625 257,27 | 12 346 390,07 | 73 300 024,15 | 11 423 580,11 | 83 965 936,95 | 14 394 399,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 целевые средства из областного бюджета |  | 325 345 486,81 | 744 484,19 | 63 091 563,28 | 76 880 869,16 | 77 738 446,36 | 73 165 409,91 | 33 724 713,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3. переходящий остаток |  | 366 301,50 | 366 301,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. иные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |