СОВЕТ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.02.2025 № 7

О внесении изменения в Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Омского муниципального района 
Омской области на 2020-2030 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», 
Уставом Омского муниципального района Омской области, и в целях реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Омского муниципального района Омской области, Совет Омского муниципального района Омской области

РЕШИЛ:

- Внести следующие изменения в Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Омского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы:

1.1. Дополнить Приложение № 1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омского муниципального района 
на 2020 - 2030 годы, строками 26-29 следующего содержания:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответствен-ный исполнитель | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2027 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Строительство блочно-модульной котельной в п. Горячий Ключ | 2026 - 2027 гг. | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 7 500 000, 00 |
| 27 | Строительство блочно-модульной котельной в с. Лузино у СНТ «Черемушки» | 2026 - 2027 гг. | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 20 000 000, 00 |
| 28 | Строительство блочно-модульной котельной в с. Лузино по ул. Спортивная | 2026 - 2027 гг. | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 17 500 000, 00 |
| 29 | Строительство сооружений и сетей водоотведения поверхностных вод с территории, прилегающей к с. Ульяновка | 2026 - 2027 гг. | МКУ «УКС» |  |  |  |  |  | 150 000, 00 |

- Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- У правлению информационной политики Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить:

- опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород»;

- размещение настоящего решения на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления.

Первый заместитель

Главы муниципального района                                                             А.В. Плукчи